附1：

地下综合管廊试点绩效评价指标体系

| 序号 | 评价指标 | 评分标准 | 分值范围 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金使用和管理 | 资金下达及时，执行率90%以上，使用安全，管理规范，得15分；资金下达不及时，执行率在70%-90%，管理和使用情况符合规范且未对试点工作造成严重影响，得7分；资金下达不及时，执行率低于70%，管理和使用情况不规范，影响试点工作推进，不得分，并按有关规定处理。 | 0-15分 | 评价资金使用和管理情况 |
| 2 | 政府和社会资本合作 | 按以PPP模式吸引社会资本投资额度占试点工作总投资额比例评价。70%以上的，得10分；30-70%的，得5分；30%以下的，不得分。 | 0-10分 | 评价实行PPP模式的情况 |
| 3 | 运营维护费用保障机制 | 按是否建立运营维护费用保障机制，确定政府补贴标准，确保管廊有效运营进行评价。建立了前述保障运营维护的机制，得15分；未建立，不得分。 | 0-15分 | 评价保障运营维护机制建立情况 |
| 4 | 入廊收费制度 | 建立入廊收费标准体系，得15分；未建立，不得分。 | 0-15分 | 评价是否建立入廊收费标准制度体系 |
| 5 | 产出数量 | 按工程形象进度评价。计划建设公里数全部或超额完成，得15分；完成率在80-100%，得7分；完成率在80%以下，视为绩效考核结果“不合格”。 | 0-15分 | 评价试点工作实施计划完成情况 |
| 6 | 项目效益 | 按强制入廊制度建立情况和管线入廊率评价。各类入廊管线权重及入廊率计算方式由住房城乡建设部统一规定。建立强制入廊制度，入廊率在100%以上，得20分；建立强制入廊制度，入廊率70-100%，得分=20×[（入廊率×100-70）/30]；未建立强制入廊制度，或入廊率70%以下，不得分。 | 0-20分 | 评价强制入廊制度执行情况和计划入廊管线是否全部入廊 |
| 7 | 技术路线 | 按舱体结构设计、舱位布置是否符合技术标准和技术规范评价。符合，得10分；不符合，不得分。 | 0-10分 | 评价试点项目技术路线符合相关技术标准和规范情况 |